데이터 증강 계획서

화면 반영 기준 · 2026-09-07 (2팀 피드백)

카드 H에는 33일차 승인값인 1위 상세진입 110/149 = 73.8%만 표시한다. 고유 클릭 재정의값(29/149), 예약 지표, ×·△ 구간에서 만든 값, 조건 구분 없는 전체 평균은 화면에서 제외한다.

검색 296건·결과 있는 검색 149건·세션 43개·사용자 41명·전이 140건은 분석 단위와 분모별로 화면을 분리한다. 서로 다른 분모의 비율을 같은 축에 놓지 않는다. 조건별 비교는 같은 지표 정의·분모 기준을 적용하고 각 집단의 분자/분모와 n을 표시한다.

1,000명 → 10,000명 의도 세그먼트 기반 A/B 시뮬레이션 재설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 일본 여행객 호텔 검색 의도·결과 비교 및 이탈 요인 대시보드 |
| 기준 | 2026-09-03 v03 비식별 원본 + 관측형 합성 1,000명 QA 교정본 |
| 확장 규모 | 10,000명: 대조군 5,000명 + 실험군 5,000명 |
| 설계 단위 | 사용자 의도 세그먼트 → 검색 행동 → 0건 반응 → 회복·상세진입 |
| 문서 상태 | 통합 재설계 작업본 v01 / 실제 생성 전 게이트 승인 필요 |

핵심 결정 이번 10,000명 확장은 단순 복제가 아니라, 같은 의도 세그먼트 구성을 가진 대조군과 실험군을 비교하는 검색 행동 시뮬레이션으로 설계한다.

※ 본 문서는 2026-09-02 증강계획, 09-03 인사이트 실습, 09-04 2팀 개선안·Power BI 구성안과 교수 피드백을 통합한다.

# 1. 재설계 목적과 범위

1,000명 파일럿은 원본 세션 분포를 유지하는 관측형 합성 가능성을 검증했다. 10,000명 단계에서는 관측형 데이터만 늘리지 않고, 34일차 개선안이 어떤 의도의 사용자에게 효과적일지를 비교할 수 있는 대조군·실험군 시뮬레이션으로 확장한다.

1차 목표: 0건 검색 후 결과가 1건 이상 나오는 결과 회복

2차 목표: 회복된 검색에서 호텔 상세 진입

분석 목표: 전체 평균이 아니라 의도 세그먼트별 개선 효과와 불확실성 확인

비목표: 시뮬레이션을 실제 서비스 A/B 실험 결과로 표현하지 않음

# 2. 현재 기준선과 승인 조건

| 구분 | 현재 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 원본 분석 | SEARCH 296건, 0건 147건, 세션 43개, 연결 사용자 41명 | 기준선 |
| 1,000명 파일럿 | 1,000세션·6900검색; 핵심 지표 절대차 최대 0.106%p | QA PASS |
| 1,000명 DB 크기 | 97,898,496 bytes = 97.9 MB(10진) / 93.4 MiB(2진), 2026-09-05 원본 파일 실측 | 미충족 |
| 선행 경량화 | VACUUM 포함 20MB 이하 목표 | 10,000명 전 필수 |
| 10,000명 DB | 150MB 이하 목표 | 생성 후 게이트 |
| 표본 설계 | control 5,000 + treatment 5,000; sample_set_type 필수 | 교수 조건 |
| 희소 표본 | 지속 실패 4.7%, 검색어 수정 상세진입 n=10 | 불확실성 관리 |

중단 게이트 G0 1,000명 DB를 20MB 이하로 경량화하고 재생성·재QA하기 전에는 10,000명 생성을 시작하지 않는다.

## 2.1 원본 v03 DB 기준

증강 확률의 출발점은 합성 1,000명이 아니라 2026-09-03 v03 원본 DB다. USER 89명 중 검색에 연결된 활성 사용자는 41명, 검색 세션은 43개, 검색은 296건이다. 0건을 한 번 이상 경험한 사용자는 27명, 세션은 28개다.

| 기준 | 분자/분모 | 비율 | 10,000명 설계 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0건 검색 | 147/296 검색 | 49.7% | 검색 단위 기준선 |
| 0건 경험 사용자 | 27/41명 | 65.9% | 사용자 단위 실험 진입 확률 |
| 0건 경험 세션 | 28/43세션 | 65.1% | 세션 단위 QA |

합성 1,000명은 원본 구조를 재현했는지 확인하는 QA 표본으로만 사용한다. 10,000명의 세그먼트 비중·행동 확률은 원본 41명·43세션·296검색을 기준으로 추정하고 소표본 불확실성을 함께 반영한다.

## 2.2 원본 0건 사용자의 필터 상태

| 첫 0건 필터 상태 | 사용자 | 27명 내 비중 | 설계 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가격+옵션 수 복합 설정 | 17명 | 63.0% | 두 완화안의 순서·조합 검증 |
| 가격·옵션 수 제한 없음 | 7명 | 25.9% | 지역 확대·검색어 수정 후보 |
| 옵션 수만 설정 | 2명 | 7.4% | 요구 옵션 수 줄이기 |
| 가격만 설정 | 1명 | 3.7% | 가격 범위 확대 |

구분 필수 필터 상태와 추정 의도는 실험 전 분류이고, SG1~SG4는 실험 후 판정하는 검색·전환 성과 결과군이다.

# 3. 전체 실험 구조

10,000명은 세그먼트마다 5,000명을 만드는 구조가 아니다. 전체를 5,000명씩 나누고, 두 집단 안에 같은 세그먼트 비율을 배치한다.

| 단계 | 대조군 5,000명 | 실험군 5,000명 |
| --- | --- | --- |
| 기본 프로필 | 동일한 의도·지역·검색 여건 분포 | 동일한 의도·지역·검색 여건 분포 |
| 0건 화면 | 기존 관측형 반응 | 의도에 맞는 개선안 노출 |
| 사용자 행동 | 자연 재검색·반복·이탈 | 제안 선택·조건 변경·재검색 |
| 결과 | 회복·상세진입 | 회복·상세진입 |
| 식별 컬럼 | sample_set_type=control | sample_set_type=treatment |

공정한 비교 의도 세그먼트·지역·초기 필터 조건은 두 군에서 같게 맞추고, 실험군에서만 개선안 노출과 선택 확률이 달라지게 한다.

# 4. 의도 세그먼트 정의

세그먼트는 실험 후 발생한 행동으로 정의하지 않는다. 생성 시점에 사용자의 탐색 성향과 우선순위를 잠재 의도로 부여하고, 조건 변경은 그 뒤에 나오는 관측 행동으로 생성한다.

| intent_segment | 의도 정의 | 생성할 행동 경향 | 실험군 주 제안 |
| --- | --- | --- | --- |
| condition_keeper | 원하는 조건을 쉽게 포기하지 않음 | 동일 조건 반복·조건 강화 가능성 상승 | 반복 경고 + 대안 비교 |
| location_flexible | 위치를 넓혀서라도 숙소를 찾음 | 인접지역·대체지역 선택 | 지역 확대 |
| budget_flexible | 예산을 조정해 결과를 찾음 | 최대가격 상향·가격 필터 해제 | 가격 범위 확대 |
| option_count_flexible | 요구 옵션 수를 줄일 수 있음 | 옵션 수 감소 | 요구 옵션 수 줄이기 |
| query_reframer | 검색 표현이 문제라고 판단함 | 검색어 수정·연관어 선택 | 연관 검색어·자동완성 (근거: 카드 D, 검색어 수정 n=10·소표본) |
| rapid_resolver | 여러 조건을 빠르게 바꿔 결과를 찾음 | 지역·가격·필터 복합 변경 | 회복 가능성 상위 제안 |

중요: 의도는 행동을 강제하는 답이 아니라 행동 확률을 바꾸는 잠재 요인이다. 현재 DB에는 구체적 편의시설 종류가 없고 옵션 수만 있으므로, '편의시설 해제'가 아니라 '요구 옵션 수 감소'로 생성한다.

## 4.1 실험 후 검색·전환 성과 결과군

| 코드 | 결과군 | 판정 기준 | 실험 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 직접 성공형 | 첫 검색 결과≥1, 세션 내 상세진입 | 0건 처치 전 기준선 |
| SG2 | 결과 노출·미선택형 | 첫 검색 결과≥1, 상세진입 없음 | 정렬·추천 개선 후보 |
| SG3 | 재검색 회복형 | 첫 검색 0건 후 후속 검색에서 결과 발생 | 실험군에서 증가 목표 |
| SG4 | 지속 실패형 | 첫 검색 0건, 세션 종료까지 미회복 | 실험군에서 감소 목표 |

# 5. 세그먼트 비율 산정 방법

기존 DB에는 추정 의도가 직접 기록되지 않았다. 원본 검색 사용자 41명의 초기 필터 상태·이전 행동만을 신호로 사용해 추정 의도를 확률적으로 부여한다. SG1~SG4는 의도 부여에 사용하지 않고 처치 후 결과로만 판정한다.

| 입력 신호 | 활용 방법 | 제약 |
| --- | --- | --- |
| 초기 검색 의도 | LOCATION_ONLY 28.4%, PRICE 3.0%, QUALITY_FILTER 1.0%, AMENITY 10.5%, MIXED 57.1% 분포를 교정 근거로 사용 | 이 코드와 사용자 의도는 동일하지 않음 |
| 0건 후 첫 행동 | 동일 조건, 지역 변경, 검색어 변경, 조건 완화, 강화, 복합 신호 | 사후 행동을 그대로 세그먼트명으로 사용 금지 |
| 세션 탐색성 | 검색 횟수, 변경 다양성, 최종 회복 여부 | 0건 발생 후 검색 횟수를 인과로 강제하지 않음 |
| 지역·조건 | 지역, 가격, 옵션 수 강도를 함께 보정 | 희소 셀은 인접 범주 병합 또는 불확실성 확대 |

1차: 행동 신호 기반 확률 점수를 계산한다.

2차: 사용자당 intent_segment 1개를 seed 기반으로 추출한다.

3차: 산출된 비율을 control·treatment에 동일하게 층화 배정한다.

4차: 세그먼트 비율을 ±5%p 변경해 전체 결론의 민감도를 확인한다.

# 6. 세그먼트별 A/B 시나리오

| 세그먼트 | 대조군 | 실험군 처치 | 주 KPI | 34일차 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조건 고수형 | 기존 재검색 | 동일 조건 반복 감지 + 완화 선택지 | 반복률↓, 회복률↑ | 동일 조건 53건 회복 0% |
| 위치 유연형 | 자연 지역 변경 | 인접지역 선택지 우선 노출 | 지역 선택률, 회복률 | 지역 변경 회복 10/24=41.7% |
| 예산 유연형 | 자연 가격 변경 | 가격 범위 확대 선택지 | 선택률, 조건변경률, 회복률 | 가격 설정 검색 0건률 72.6% |
| 옵션 수 유연형 | 자연 옵션 수 감소 | 요구 옵션 수 줄이기 | 선택률, 회복률 | 옵션 수 조건별 재계산 |
| 표현 수정형 | 자연 검색어 수정 | 연관 검색어 10개·자동완성 | 수정률, 회복률, 상세진입률 | 상세진입 3/10=30%; 고불확실 |
| 빠른 해결형 | 자연 복합 변경 | 예상 회복 순위 1개씩 단계 제안 | 첫 회복, 최종 회복 | 즉시 17.1%, 세션 최종 75.0% |

※ 17.1%는 0건→다음 검색 전이 140건, 75.0%는 0건 경험 세션 28개가 분모다. 두 비율을 17.1%→75.0% 상승으로 표현하지 않는다.

# 7. 효과 가정과 불확실성

실험군의 성과를 하나의 고정값으로 만들지 않는다. 각 세그먼트에서 기준 회복확률을 추정하고, 개선안의 상승폭을 보수·기준·낙관 세 시나리오로 나눈다.

| 구분 | 효과 가정 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 보수 | 세그먼트별 회복률 +2~3%p | 제안을 봐도 반응이 작은 경우 |
| 기준 | 세그먼트별 회복률 +5~8%p | 합리적인 기대 효과 |
| 낙관 | 세그먼트별 회복률 +10~15%p | 맞춤 제안 반응이 큰 경우 |

위 범위는 확정 성과가 아니라 시뮬레이션 시작값이다. 세그먼트별 표본수와 기준율을 보고 파라미터 표에서 별도 승인한다.

| 불확실성 원인 | 처리 | 대시보드 표시 |
| --- | --- | --- |
| 기준 표본이 작음 | 비율에 Beta(1,1) 사전분포를 적용해 후험분포 추정 | 평균 + 95% 불확실성 구간 |
| 검색어 수정 n=10 | 효과 분포를 넓게 설정; 우선순위 확정 금지 | 고불확실 배지 |
| 지속 실패 4.7% | 복제로 성공 케이스를 인위 생성하지 않음 | 표본 n·신뢰구간 병기 |
| 의도 비율 미지 | 비율 ±5%p 민감도 분석 | 세그먼트 구성 슬라이서 |
| 난수 편동 | 시나리오별 최소 1,000회 Monte Carlo 반복 | 승산확률·효과 범위 |

# 8. 시뮬레이션 판정 지표

| KPI | 계산식 | grain | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0건 후 결과 회복률 | 결과≥1 후속 검색 / 0건 후 후속 검색 | 전이 | 1차 성공 |
| 제안 선택률 | 제안 선택 / 제안 노출 | 노출 | 중간 반응 |
| 조건 변경률 | 조건을 넓힌 후속 검색 / 제안 노출 0건 검색 | 노출/검색 | 행동 변화 |
| 동일 조건 반복률 | 동일 조건 후속 검색 / 0건 후 후속 검색 | 전이 | 감소 목표 |
| 호텔 상세진입률 | 회복 후 detail 존재 전이 / 회복 전이 | 전이 | 2차 성공 |
| 예약 지표 — 화면·성과 KPI 제외 | 산식 적용 보류; 출처·연결 검증은 내부 QA에서 수행 | 검색/예약 | 예약 지표는 화면·성과 KPI 제외; 검증은 내부 QA |
| 세션 최종 회복률 | 마지막 검색 결과≥1 세션 / 0건 경험 세션 | 세션 | 최종 결과 |

전체 A/B 효과와 세그먼트별 A/B 효과를 모두 계산한다.

차이(%p), 상대증감(%), 95% 구간, treatment 우세 확률을 함께 표시한다.

세그먼트별 여러 비교는 탐색적 결과로 표시하고, 여러 비교 보정 여부를 주석으로 남긴다.

# 9. 데이터 모델 확장

| 컬럼 | 값 예시 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| sample_set_type | control / treatment | 전체 A/B 구분 |
| intent_segment | condition_keeper / location_flexible / … | 사전 의도 세그먼트 |
| intent_assignment_prob | 0~1 | 의도 부여 확률 추적 |
| observed_behavior | same / region / price / rating / amenity / query / mixed | 실제 재검색 행동 |
| treatment_policy | none / personalized_zero_result | 적용 정책 |
| suggestion_type | region_expand / price_relax / rating_relax / … | 노출 선택지 |
| suggestion_exposed | 0 / 1 | 노출 여부 |
| suggestion_selected | 0 / 1 | 선택 여부 |
| result_recovered | 0 / 1 | 후속 검색 결과≥1 |
| hotel_detail_entered | 0 / 1 | 회복 후 상세진입 |
| scenario_type | conservative / base / optimistic | 효과 가정 |
| simulation_run_id | SIM_BASE_0001 | 반복 실행 구분 |
| random_seed | 20260904 | 재현성 |

권장 구조: USER에 intent_segment, 실험 배정 테이블에 sample_set_type, ActionEvent에 노출·선택, SearchTransition에 observed_behavior·result_recovered, SessionSummary에 outcome_segment(SG1~SG4)를 저장한다. 예약은 booking_complete 이벤트의 search_id로 연결한 브리지를 별도로 둔다.

# 10. 생성 파이프라인

| 순서 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| G0 | 1,000명 DB 구조 점검 → 인덱스·중복 결과 최소화 → VACUUM | 20MB 이하, QA 재PASS |
| G1 | 1,000명 사용자에 의도 확률 점수·세그먼트 부여 | 전수 1개 의도, 신호·seed 기록 |
| G2 | 10,000명 기본 프로필 생성 | 단순 ID 복제 없음, 분포 QA |
| G3 | 세그먼트 층화 후 5,000/5,000 배정 | 군 간 세그먼트·지역·조건 균형 |
| G4 | 대조군 관측형, 실험군 맞춤 제안 행동 생성 | 처치 외 파라미터 동일 |
| G5 | 3개 시나리오·각 1,000회 반복 시뮬레이션 | run_id·seed·가정 추적 가능 |
| G6 | PK/FK·시간순서·플래그·지표·용량 QA | DB 150MB 이하, 오류 0건 |
| G7 | Power BI 분석 마트·매니페스트 생성 | 분모·grain·가정 주석 완료 |

# 11. 단순 복제 방지 규칙

원본 세션 하나를 그대로 반복하지 않고, 사용자 속성·의도·지역·필터·행동을 조건부 확률로 새로 추출한다.

원본의 희소 결과를 단순히 10배 복사해 신뢰도가 높아졌다고 표현하지 않는다.

실험군의 성공을 임의로 확정하지 않고, 노출→선택→변경→회복→상세진입 각 단계를 확률적으로 생성한다.

모든 시나리오는 설정 파일, 버전, seed, 소스 해시, 실행 시간을 매니페스트에 남긴다.

# 12. 데이터 품질·DB 게이트

| 게이트 | 검증 항목 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 용량 | 1,000명 VACUUM 후 / 10,000명 생성 후 | ≤20MB / ≤150MB |
| 무결성 | USER→SEARCH→FILTER→RESULT→EVENT PK/FK | 고아키·중복키 0건 |
| 균형 | control/treatment 세그먼트·지역·초기조건 | 사전 정의 허용차 이내 |
| 품질 플래그 | invalid_stay_date_flag, click_in_result_flag | 도메인·필터 규칙 준수 |
| 행동 논리 | 노출 전 선택, 회복 전 상세진입, 시간 역전 | 논리 위반 0건 |
| 재현성 | 동일 config·seed 재실행 | 핵심 지표·해시 일치 |

v03 품질 규칙: 숙박 날짜 지표는 invalid_stay_date_flag=0만 사용하고, 노출 기반 클릭률은 hotel_click 중 click_in_result_flag=1만 사용한다. 행동 존재 분석에서는 예외 행을 삭제하지 않고 한계를 표시한다.

# 13. Power BI 대시보드 연결

| 페이지 | 핵심 질문 | 주요 시각화 |
| --- | --- | --- |
| 01 Overview — 승인 카드 H | 현재 화면에 고정할 승인값은? | 1위 상세진입 110/149=73.8%; A/B는 별도 화면 |
| 02 세그먼트 현황 | 10,000명은 어떤 의도로 구성됐나? | 세그먼트 비율, 지역·조건 구성, A/B 균형 |
| 03 세그먼트별 A/B | 어떤 의도군에서 개선 가능성이 높은가? | 효과 크기 포레스트 플롯, 분자·분모 툴팁 |
| 04 행동 단계 — 분모별 별도 화면 | 노출부터 상세진입까지 어디서 줄었나? | 각 단계는 동일 단위로 검증 후 비교; 분모가 다르면 화면 분리 |
| 05 시나리오·불확실성 | 가정이 바뀌어도 결론이 유지되나? | 보수·기준·낙관 선택, 분포·구간, 민감도 |
| 06 QA·한계 | 결과를 믿을 수 있는가? | DB 용량, 균형, 무결성, 희소표본, 가정 배지 |

공통 슬라이서: sample_set_type, intent_segment, scenario_type, 지역, 기간, simulation_run_id

모든 비율 툴팁: 분자, 분모, grain, 세그먼트 n, 95% 구간, 시뮬레이션 가정

실제 관측값과 시뮬레이션 결과를 색·배지로 구분

# 14. 실행 일정과 산출물

| 단계 | 예상 기간 | 주요 산출물 | 승인 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 경량화 | 0.5~1일 | VACUUM 포함 생성기, 20MB 이하 DB | G0 |
| 2. 의도 설계 | 0.5~1일 | 의도 사전, 행동 확률표, 비율 민감도 | G1 |
| 3. 10,000명 생성 | 1~2일 | control/treatment DB, config, manifest | G2~G4 |
| 4. 반복 시뮬레이션 | 1일 | 시나리오별 run 결과, 신뢰구간 | G5 |
| 5. QA·Power BI | 1~2일 | QA 보고서, 분석 마트, 대시보드 | G6~G7 |

# 15. 최종 의사결정 규칙

| 결과 | 판정 | 후속 행동 |
| --- | --- | --- |
| 전체·주요 세그먼트에서 회복 가능성 높음 | 후속 실제 A/B 후보 | 로깅 보강 후 소규모 라이브 실험 |
| 일부 세그먼트만 개선 | 선택적 적용 | 해당 의도군 대상 개인화 검토 |
| 평균은 개선, 세그먼트별 편차 큰 경우 | 전체 적용 보류 | 부정 효과 세그먼트 제외 규칙 설계 |
| 95% 구간이 0을 넓게 포함 | 결론 보류 | 표본·로그 확대 후 재검증 |
| 가정 변경에 따라 결론 역전 | 민감한 시뮬레이션 | 확정적 추천 금지, 가정 보완 |

발표용 한 문장 1,000명 관측형 파일럿을 통과한 후, 동일한 의도 세그먼트 구성의 대조군 5,000명과 실험군 5,000명을 생성해 34일차 개선안의 세그먼트별 효과와 불확실성을 비교한다.

# 부록 A. 반드시 남길 실행 파라미터

| 분류 | 필수 항목 |
| --- | --- |
| 출처 | source_db_sha256, parent_manifest_sha256, dataset_version |
| 생성 | generation_version, config_version, random_seed, generated_at |
| 표본 | n_users, n_sessions, sample_set_type, intent_segment_share |
| 실험 | treatment_policy, scenario_type, uplift_assumption, simulation_runs |
| QA | DB size, row counts, key violations, balance checks, metric checks |

# 부록 B. 참고 문서

호텔검색_데이터증강계획서_세그먼트가설중심_20260902_v06_현행본_296건기준.docx

BI시각화_33일차_2팀프로젝트실습_해답_20260903_v03_제출본.docx

BI시각화_34일차_2팀_기초실습_문제-2_20260904_v01_제출본.docx

BI시각화_34일차_2팀프로젝트실습_해답_20260904_v01_제출본.docx

일본호텔검색_PowerBI대시보드_구성안_20260904_v01_작업본.docx

호텔검색_관측형합성1000명_QA교정결과_260903_1745_02.xlsx 및 교정 매니페스트

호텔검색_데이터품질갱신안내_20260903_v01_현행본.md / data_quality_manifest.json