호텔검색 데이터증강계획서

v04 전체 실행구조 계승 · 296건 원본 DB 및 교수 첨삭 통합

기준 DB: travel_data_filtered_complete_2026-09-01_v01_원본.sqlite

분석 단위: SEARCH 296건 · 검색 세션 43개 · 검색 사용자 매핑 41명

작성일: 2026-09-02

문서 버전: v06 통합완성본

승인 방향 관측형 1천 명으로 파일럿 후 1만 명까지 확장한다. 과표집형은 필요할 때 별도 세트로 만들며 관측형과 섞지 않는다. A2는 포함하되 지역×의도 표본 정의를 먼저 제출한다.

# 1. 기준과 추적 컬럼

기준 DB: 03_data_modeling/travel_data_filtered_complete_2026-09-01_v01_원본.sqlite — USER 89, SEARCH 296, SEARCH_FILTER 296, 검색 세션 43.

기존 v04의 608건 기반 비율은 히스토리로만 보존하고 생성 파라미터에서 제거한다.

| 구분 | 필수 컬럼 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 출처·시나리오 | data_origin, scenario_id, generation_version | 실제/합성 및 생성 버전 분리 |
| 표본설계 | sample_design_id, sample_set_type, sample_stratum | 관측형/과표집형과 층 구분 |
| 가중치 | target_population_share, sample_share, selection_probability, sample_weight, weight_version | 과표집 결과의 실제비율 오해 방지 |
| 재현성 | random_seed, config_version | 동일 조건 재생성 |

# 2. 생성 규모와 표본 원칙

| 단계 | 규모 | 세트 | 규칙 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파일럿 | 1,000명 | 관측형 1종 | 296건 관측분포를 기본값으로 사용 | 논리·분포 QA 통과 |
| 본 생성 | 10,000명 | 관측형 기본 | 파일럿 승인 설정을 고정해 확장 | 버전·seed 기록 |
| 선택 실험 | 별도 | 과표집형 | 관측형과 파일·지표·발표를 분리 | 가중치와 과표집 표시 |

실패군 최소 50명 문제 296건 기준 지속 실패는 2/43=4.7%이므로 1천 명에서 약 47명이다. 최소 50명선은 소폭 조정으로 충족할 수 있다. 그러나 0건 즉시 이탈은 관측 0명이므로 관측형에 50명을 임의 생성하지 않는다. 필요하면 별도 스트레스 세트로 만든 뒤 교수님 승인을 받는다.

# 3. 세그먼트 생성 목표

| 세그먼트 | 관측 n/43 | 목표 비율 | 파일럿 기대 | 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 직접 성공 | 27 | 62.8% | 약 628명 | 관측형 |
| 결과 노출·미선택 | 10 | 23.3% | 약 233명 | 관측형 |
| 재검색 회복 | 4 | 9.3% | 약 93명 | 관측형 |
| 지속 실패 | 2 | 4.7% | 약 47명 → 최소 50 검토 | 관측형 소폭 보정 |
| 0건 즉시 이탈 | 0 | 0.0% | 0명 | 별도 승인 전 생성 금지 |

# 4. A2 지역·의도 표본 정의안

지역은 destination의 앞부분을 Tokyo, Osaka, Kyoto, Sapporo, Fukuoka, UNKNOWN으로 표준화한다.

의도는 SEARCH_FILTER에서 가격·최소평점·편의시설 설정 여부를 이용해 LOCATION_ONLY, PRICE, QUALITY_FILTER, AMENITY, MIXED로 분류한다.

QUALITY_FILTER는 검색 1회 의도 코드일 뿐, 제외된 C3 “품질 우선 사용자 세그먼트”를 부활시키지 않는다.

| 지역 | 관측 검색 n | 파일럿 검색 할당 원칙 | 본 생성 원칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tokyo | 118 / 39.9% | 전체 생성 검색의 39.9% | 동일 비율 |
| Osaka | 80 / 27.0% | 27.0% | 동일 비율 |
| Kyoto | 17 / 5.7% | 5.7% | 동일 비율 |
| Sapporo | 21 / 7.1% | 7.1% | 동일 비율 |
| Fukuoka | 15 / 5.1% | 5.1% | 동일 비율 |
| UNKNOWN | 45 / 15.2% | 15.2%; 결측 원인 표시 | 동일 비율·별도 보고 |

| 의도 | 관측 n | 비율 | 파일럿 규칙 |
| --- | --- | --- | --- |
| LOCATION_ONLY | 84 | 28.4% | 관측비율 |
| PRICE | 9 | 3.0% | 최소 셀 수 확인 |
| QUALITY_FILTER | 3 | 1.0% | 희소셀; 기술통계만 |
| AMENITY | 31 | 10.5% | 관측비율 |
| MIXED | 169 | 57.1% | 관측비율 |

교수님 제출 항목 지역×의도 교차표는 원본 n/0건 n을 함께 제출한다. PRICE·QUALITY_FILTER처럼 n이 작은 셀은 병합 또는 별도 과표집 여부를 교수님이 결정한다.

# 5. 가설별 생성 규칙

| 가설 | 296건 판정 | 생성 규칙 | 금지·주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 부분 채택 | 필터 제한이 강할수록 0건 확률 상승 | 오타 제거 전 확정값으로 단정 금지 |
| A2 | 조건부 포함 | 지역×의도 층별 분포와 0건률 적용 | 희소셀 수치 고정 금지 |
| A3 | 선결조건 미해결 | 별도 typo_flag 확보 전 핵심 생성에서 제외 | 빈 검색어를 오타로 간주 금지 |
| B1 | 채택 | 0건 후 후속검색 전이 강화 | 세션 종료 가능성은 별도 |
| B2 | 채택·주의 | 사용자 탐색지속성을 먼저 생성하고 0건 경로와 연결 | 0건 발생 후 검색횟수 강제 가산 금지 |
| B3 | 채택 | 즉시 회복 17.1%, 최종 회복 75.0%를 분리 | 서로 같은 지표로 사용 금지 |
| C3 | 제외 | 사용자 품질우선 세그먼트 생성 안 함 | QUALITY_FILTER 검색 의도와 혼동 금지 |

# 6. 이벤트·성과지표 정리

| 항목 | 원본 확인 | 생성·분석 처리 |
| --- | --- | --- |
| hotel_click | 231건 | 상세진입 대표 이벤트 |
| hotel_detail_view | 231건; 클릭과 키 조합 완전 동일 | 동반로그로 생성하되 별도 전환율로 발표하지 않음 |
| BOOKING | 36건 | 참고 시나리오; 실제/합성 분리 |
| 0건 SEARCH | 147건 | SEARCH_RESULT 0행 유지 |

# 7. 제작팀 실행

| 작업 | 권장 담당 | 산출물 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| 지역·의도 코드 SQL | 박지현 | A2 교차표·코드 사전 | 296건 전부 단일 코드 |
| 표본설계·가중치 | 권순성 | sample design 설정표 | 비율·가중치 검산 |
| 생성기 수정 | 손지영 | v05 설정 기반 파일럿 | seed 재현 가능 |
| QA·문서 정합성 | 이소이 | 가설-계획-결과 검증표 | 608 수치 잔존 0건 |
| 공동 검토 | 전원 | 교수 판단표 | 미결정 항목 명시 |

# 8. 교수님 판단 필요사항

| 결정 | 현 상태 | 권장안 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| A2 지역×의도 희소셀 | PRICE 9, QUALITY_FILTER 3 | 기술통계 유지; 과표집은 별도 세트 | ☐ |
| A3 오타 정의 | 명시적 컬럼 없음 | typo_flag 수집 전 미판정 | ☐ |
| 지속 실패 최소 50 | 기대 약 47명 | 50명으로 소폭 보정 승인 | ☐ |
| 0건 즉시 이탈 최소 50 | 관측 0명 | 관측형 생성 금지; 별도 스트레스 세트만 | ☐ |
| 허용오차 | 기존 권장 핵심 ±3%p | 그대로 승인 | ☐ |
| BOOKING | 실측 근거 제한 | 참고 시나리오 유지 | ☐ |

# 9. QA 체크리스트

☐ 296건 DB 외 수치가 생성 설정에 남지 않았는가?

☐ SEARCH와 SEARCH_FILTER가 1:1인가?

☐ 표본설계·가중치 컬럼이 모든 합성 사용자에 있는가?

☐ 관측형과 과표집형 파일이 물리적으로 분리됐는가?

☐ B2를 인과 규칙으로 구현하지 않았는가?

☐ hotel_click과 hotel_detail_view를 이중 성과로 집계하지 않는가?

☐ A3 미확정 검색을 오타로 임의 분류하지 않는가?

☐ 지역×의도 희소셀을 교수 승인 없이 확대하지 않았는가?

# 10. 실행 순서

1) 교수 판단표 확정 및 A2 교차표 제출

2) 설정 파일·스키마·가중치 계산 동결

3) 관측형 1천 명 생성

4) 구조·분포·가설방향 QA

5) 승인 후 관측형 1만 명 확장

6) 필요 시 과표집형 별도 생성·가중 분석

# 11. 생성 파이프라인 상세

| 순서 | 테이블 | 생성 내용 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | USER | 결과 세그먼트 1개·검색성향 다중라벨·표본설계·가중치 | user_id·세트 구분 |
| 2 | SEARCH | 탐색지속성에 따라 세션별 검색 횟수·시간·의도 생성 | B2 강제가산 없음 |
| 3 | SEARCH_FILTER | 검색당 1행, 가격·평점·편의시설·지역 생성 | SEARCH 1:1 |
| 4 | SEARCH_RESULT | 조건·시나리오별 0건 또는 기존 HOTEL·ROOM 참조 | 0건은 0행 |
| 5 | EVENT | 검색·노출·상세진입·후속행동을 시간순 생성 | 클릭 대상 결과 존재 |
| 6 | BOOKING | 상세진입 이후 참고 시나리오만 생성 | 실제/합성 분리 |

# 12. 실험 시나리오

| ID | 시나리오 | 주요 변경 | 확인 가설 | 비교 지표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 관측형 기준군 | 296건 분포·전이 유지 | A1,B1,B2,B3 | 0건·회복·상세진입 |
| S1 | 인접 지역 제안 | 지역 고정 실패 시 인접 후보 | A2,H3 | 다음 검색 회복 |
| S2 | 필터 완화 제안 | 가격·평점·편의시설 단계 완화 | A1,H3 | 즉시·최종 회복 |
| S3 | 통합 제안 | 인접 지역+필터 완화 | A1,A2,H3 | 회복·상세진입 |
| SX | 입력 정정 | 명시적 typo_flag 대상만 | A3 | 수정 후 회복 |

# 13. 산출물 및 인계 목록

표본설계표와 지역×의도 교차표

생성 설정 파일(config/version/seed)

USER~BOOKING 합성 테이블

데이터 사전과 intent_code 정의서

가중치 산식 및 관측형·과표집형 구분표

구조·분포·가설방향 QA 결과

변경 이력과 교수 승인 기록

# 부록 A. 296건 판정 근거

| 항목 | 근거 | 계획 반영 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 편의 3+ 88.2%, 평점 75.7%, 가격 72.6%; 모두 p<.001 | 조건 제한별 확률 차등 |
| B1 | 95.2% vs 75.8%; OR 6.37, p<.001 | 후속검색 전이 차등 |
| B2 | 9.00 vs 2.93회; p<.001 | 탐색지속성 매개 |
| B3 | 즉시 17.1%, 최종 75.0% | 회복지표 분리 |
| H3 | 지역변경 41.7%, 검색어수정 30.0%, 완화 26.8% | 유형별 민감도 |
| 클릭/상세 | 231건씩 키 조합 동일 | 상세진입 1개 지표 |
| C3 | 사용자 세그먼트 근거 부족 | 제외 유지 |