팀 회의록 · 진행 기록표

31~37일차 공통 양식 · 팀당 1부

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 팀 / 프로젝트 | 2팀 / 일본 여행 한국인 대상 호텔 검색 효율 향상을 위한 검색 의도·결과 비교 및 이탈 요인 분석 대시보드 구축 |
| 작성 범위 | 31일차(9/1) ~ 37일차(9/9) · 한 파일에 이어서 쓴다 |
| 작성 시점 | 매일 7교시 마감 10분. 그날 자리에서 작성해 제출한다 |
| 제출 | 당일 제출. 집에 가서 쓰지 않는다 |
| 사용법 | 아래 4~10절의 해당 일차 칸을 채운다. 빈 줄은 그대로 두어도 된다 |

1. 이 문서를 쓰는 이유

형식을 채우기 위한 문서가 아니다. 네 가지 용도가 있고, 그중 셋은 나중에 본인에게 돌아온다.

| 용도 | 내용 |
| --- | --- |
| 판단 기록 | 무엇을 왜 그렇게 정했는지 남긴다. 다음 날 같은 논의를 처음부터 반복하지 않는다 |
| 근거 추적 | "그 숫자 어디서 나왔나요"라는 질문에 문서 위치로 답할 수 있게 한다 |
| 기여 근거 | 37일차 개인 기여 기술서를 쓸 때 이 기록이 근거자료가 된다 |
| 인계 | 결석하거나 역할을 바꿀 때 팀 안에서 이어받을 수 있게 한다 |

| 중요 | 담당 칸을 비워 두면 그날 한 일이 아무 데도 남지 않는다. 마지막 날 기여도를 기억으로 적으면 실제로 한 일이 빠진다. |
| --- | --- |

2. 작성 규칙 — 네 칸

| 칸 | 적는 것 | 이렇게 쓰면 안 된다 |
| --- | --- | --- |
| 판단 | 오늘 정한 것을 한 문장으로 | "데이터 정리함" — 정한 것이 없다 |
| 근거 위치 | 그 판단의 근거가 어느 문서 어느 표에 있는지 | "회의에서 결정" — 위치가 없다 |
| 담당 | 실제로 그 일을 한 사람 이름 | "다같이" — 확인할 수 없다 |
| 막힌 것 | 해결하지 못한 것과 그것을 풀려면 필요한 것 | 빈칸 — 막힌 것이 없는 날은 드물다 |

| 작성 기준 | 근거 위치는 '분석 결과 문서 v2.0 3절 표' 처럼 찾아갈 수 있게 적는다. 문서 이름만 적으면 찾을 수 없다. |
| --- | --- |

3. 작성 예시

같은 하루를 두 가지로 적은 것이다. 아래쪽은 나중에 아무 쓸모가 없다.

| 칸 | 좋은 예 |
| --- | --- |
| 판단 | 회복률의 기준 시점을 2022년 3분기로 통일하기로 정함 |
| 근거 위치 | 분석 결과 문서 v2.0 2절 '기준 시점 비교표' — 단지별로 고점 시점이 달라 비교 불가였음 |
| 담당 | 김희서 (재계산), 이승민 (검증) |
| 막힌 것 | 저거래 단지 12곳은 분기 거래가 3건 미만이라 중위값이 흔들림. 거래 하한 기준을 정해야 함 |

| 칸 | 나쁜 예 |
| --- | --- |
| 판단 | 회복률 계산 방식 논의함 |
| 근거 위치 | 회의 중 결정 |
| 담당 | 3팀 전원 |
| 막힌 것 | 없음 |

| 차이 | 좋은 예는 한 달 뒤에 읽어도 무슨 일이 있었는지 알 수 있다. 나쁜 예는 다음 날 본인도 기억하지 못한다. |
| --- | --- |

4. 제출 규칙

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 시점 | 매일 7교시 마감 10분. 순회코칭이 끝나면 바로 작성한다 |
| 분량 | 판단 2~4건. 그날 정한 것이 없으면 '없음'과 그 이유를 적는다 |
| 형식 | 이 파일의 해당 일차 칸을 채워 제출. 매일 새 파일을 만들지 않는다 |
| 미제출 | 다음 날 1교시 시작 전까지 보완한다 |
| 실습 결과 | 그날의 산출물을 함께 제출한다. 회의록만 내는 것은 제출로 보지 않는다 |

| 평가 원칙 | 결과가 나오지 않은 것은 감점이 아니다. 무엇을 시도했고 어디서 막혔는지를 적지 않는 것이 감점이다. |
| --- | --- |

6. 32일차 9/2(수)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 오늘 주제 | 강사 피드백 기반 가설 재검토 및 데이터 증강 실행계획 수립 |
| 참석 | 권순성, 박지현, 손지영, 이소이 |
| 불참 · 사유 | 없음 |
| 오늘의 트랙 | A 재검증 ✓ / B 확보·대체 ✓ |
| 오늘 제출한 산출물 | 문서_버전관리대장.md, 호텔검색 가설문서 v06, 데이터 증강계획서 v04, 호텔검색_데이터증강계획서_세그먼트가설중심_296건기준_20260902_v06_통합완성본, 호텔검색_가설문서_결과없음_재검색_세그먼트_296건기준_20260902_v08_통합완성본, 32일차_제출검토의견_반영체크리스트_296건기준_20260902_v02_통합완성본 |

6-1. 오늘의 판단기록

| 판단 | 근거 위치 | 담당 | 막힌 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub 저장소의 문서와 파일을 버전별로 정리하고, 문서관리대장을 통해 최신본을 추적하기로 함. | 파일에서 참고 가능: 「2026_09_02.html」 오늘의 판단 기록 > 문서 버전관리 항목 / 「문서_버전관리대장.md」 최신본 안내 및 전체 문서 목록 | 권순성, 박지현, 손지영, 이소이 | 새 산출물이 생길 때 파일명과 문서관리대장을 함께 갱신해야 함. |
| 강사 피드백을 반영해 최신 DB의 검색 296건을 분석 기준으로 다시 잡고 가설을 재검토하기로 함. B2는 재검증 전까지 증강 규칙에서 제외하고, C3는 필요한 데이터 부족과 낮은 우선순위로 현재 단계에서 제외함. | 파일에서 참고 가능: 「2026_09_02.html」 오늘의 판단 기록 > 최신 DB 296건 기준·B2/C3 판정 / 「호텔검색_가설문서_결과없음_재검색_세그먼트_296건기준_20260902_v08_통합완성본」 | 가설 초안: 손지영·이소이 / 검토: 권순성·박지현·손지영·이소이 | 296건 기준으로 0건률, 재검색률, 회복률, OR·p-value와 세그먼트 인원을 모두 다시 계산해야 함. |
| 가설 문서를 기준으로 데이터 증강계획서를 작성하되, 강사 피드백이 확정되기 전에는 최종 증강 규모·세그먼트 비율·확률값을 임의로 확정하지 않기로 함. | 파일에서 참고 가능: 「2026_09_02.html」 오늘의 판단 기록 > 데이터 증강계획 항목 / 「호텔검색_데이터증강계획서_세그먼트가설중심_296건기준_20260902_v06_통합완성본」 | 초안: 손지영 / 검토: 권순성·박지현·손지영·이소이 | 최종 생성 규모, 세그먼트 비율, A2·A3 적용 범위, HOTEL·ROOM·BOOKING 활용 및 허용오차에 대한 강사 판단이 필요함. |
| DB 작업은 결측치 진단·보완 → EDA → 가설 재검증 → 증강계획 확정 → 파일럿 증강 → pandas 테이블 검증 순서로 진행하고, 원천값이 없는 리뷰 관련 컬럼은 임의 생성하지 않기로 함. | 파일에서 참고 가능: 「2026_09_02.html」 오늘의 판단 기록 > DB 작업 순서·결측치 처리 항목 | 권순성·손지영·박지현(결측치 처리) / 팀 검토 | session_end_time 결측 처리 기준과 처리 전후 건수 기록, 개인정보·Git 이력 점검이 추가로 필요함. |

6-2 . 다음 날로 넘기는 것

| 넘기는 항목 | 필요한 것 · 담당 |
| --- | --- |
| 최신 DB 296건 기준 가설 재계산 | 0건률, 후속 재검색률, 즉시 회복률, 세션 최종 회복률, 유형별 클릭률, OR·p-value를 다시 계산 / 담당: 권순성·손지영·박지현, 검증: 이소이 |
| 결측치·개인정보 처리 기준 확정 | session_end_time 산정 방법과 리뷰 관련 NULL 유지 기준을 문서화하고, user_name·email의 개인정보 여부 및 Git 이력의 마스킹 상태를 점검 / 담당: 권순성·손지영·박지현, 검증: 이소이 |
| 가설·증강계획서 갱신 및 파일럿 준비 | 최신 DB 재계산 결과와 강사 피드백을 반영해 가설·증강계획서 다음 버전을 작성하고, 승인된 설정값으로 파일럿 증강 단계 준비 / 초안: 손지영·이소이, 검토: 2팀 |

7. 33일차  9/3(목)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 오늘 주제 | 비즈니스 관점 인사이트 도출 및 분석 기준 구체화 |
| 참석 | 권순성, 박지현, 손지영, 이소이 |
| 불참 · 사유 | 없음 |
| 오늘의 트랙 | A 재검증 ✓ / B 확보·대체 ✓ |
| 오늘 제출한 산출물 | BI시각화 33일차 2팀 프로젝트 실습 답안, 강사님 피드백 반영 원본분석 보고서, GitHub 03_data_modeling v03 업데이트 및 히스토리 정리 |

7-1. 오늘의 판단 기록

| 판단 | 근거 위치 | 담당 | 막힌 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 인사이트 실습에서는 단순 현상 나열이 아니라 근거 지표 → 해석 → 비즈니스 행동 제안까지 이어지는 문장으로 후보를 정리하고, 최종 후보를 압축하기로 함. | 파일에서 참고 가능: 「BI시각화_33일차_2팀프로젝트실습_해답_20260903_v03_제출본」 1~2절 인사이트 후보·압축 결과 | 권순성, 박지현, 손지영, 이소이 | 일부 후보는 소표본·분모 차이·교란 가능성이 있어 “효과”로 단정하지 않고 탐색적 결과로 표현해야 함. |
| 검색·재검색의 성공 기준은 먼저 문서화한 뒤 지표를 해석하기로 함. 검색 결과가 나왔다는 것만으로 성공으로 보지 않고 상세진입 등 후속 행동을 구분해 판단하며, 순위별 상세진입 차이도 한국인 고유 특성으로 단정하지 않기로 함. | 파일에서 참고 가능: 「BI시각화_33일차_2팀프로젝트실습_해답_20260903_v03_제출본」 인사이트 카드 C·H 및 표현 점검 기록 | 권순성, 박지현, 손지영, 이소이 | 성공 세션의 최종 정의와 상세진입·재검색·예약 중 어느 행동을 핵심 성공 기준으로 둘지 팀 기준표 확정이 필요함. |
| 강사님 피드백을 반영해 증강은 원본 296건 분석을 먼저 기준선으로 확정하고, 필요 시 1천 건으로 구조·논리를 검증한 뒤 1만 건 확대 여부를 판단하는 단계형 계획으로 정리함. 원본에서 확인 가능한 분석은 그대로 사용하기로 함. | 파일에서 참고 가능: 「호텔검색_원본분석_분석보고서_판단회신반영첨언_260903_1606_03」 11절 ‘2단계 진입 판단’ | 권순성, 박지현, 손지영, 이소이 | 1천 건 단계에서 통과 여부를 판단할 검증 항목과 증강이 꼭 필요한 분석 범위를 더 명확히 정해야 함. |
| 숙박일 역전 9건, 검색결과 미노출 클릭 2건 등 결함 데이터는 원본을 삭제하지 않고 파생 플래그로 격리해 분석에서 제외·구분할 수 있게 하며, GitHub에는 v03 기준 분석용 DB와 관련 히스토리를 남기기로 함. | 파일에서 참고 가능: 「호텔검색_원본분석_분석보고서_판단회신반영첨언_260903_1606_03」 4절 ‘데이터 구조 및 품질 진단’ + GitHub 03_data_modeling v03 업데이트 기록 | 권순성(깃허브 반영), 팀원 검토 | 플래그가 붙은 행을 어떤 분석에서 제외하고 어떤 품질 진단에는 포함할지 사용 규칙을 문서화해서 github에 올렸음 |
| 교수 2차 판단회신을 반영해 기준 DB·재검색 유형 수치·증강 범위·인사이트 카드 구성을 최종 보완하기로 함. 기준 DB는 v02 비식별본으로 통일하고, 카드 D의 검색어 수정 다음 검색 결과 발생률은 3/10=30.0%로 정정하며, BOOKING은 증강 대상에서 제외함. 재계산이 완료된 세션 결과 세그먼트 카드 G는 인사이트에 포함하고, filtered CSV 원 생성 코드 미확보는 분석 한계로 기록하기로 함. | 파일에서 참고 가능: 「BI시각화_33일차_2팀_판단회신2차_260903_1650_01」 1절 ‘판단 5건 결론’, 3절 ‘카드 D 검색어 수정’, 4절 ‘BOOKING 증강 제외’, 5절 ‘filtered CSV 생성 코드’, 6절 ‘카드 G’ | 권순성, 박지현, 손지영, 이소이 | 주요 방향은 확정됨. 다만 카드 D와 관련 문서의 값을 동일 기준으로 함께 수정하고, filtered CSV 원 생성 코드 미확보 사항을 최종 분석보고서 한계와 37일차 산출물에 남겨야 함. |

7-2. 다음 날로 넘기는 것

| 넘기는 항목 | 필요한 것 · 담당 |
| --- | --- |
| 성공 세션·검색/재검색 성공 기준 확정 | 상세진입, 재검색, 예약 행동을 구분한 성공 기준표 작성 후 인사이트 지표에 동일 기준 적용 / 담당: 2팀 |
| 단계별 원본 분석 및 증강 진입 기준 정리 | 원본에서 가능한 분석을 먼저 실행하고, 1천 건 구조·논리 검증의 통과 기준을 정한 뒤 1만 건 확대 필요성 판단 / 담당: 2팀 |
| 교수 2차 판단 반영 결과 최종 확인 | 카드 D 재검색 유형 3열 표 재검산 및 검색어 수정 3/10=30.0% 반영, 카드 G 추가, 전 문서 기준 DB v02 표기 통일, filtered CSV 생성 코드 미확보 한계 문장 추가 여부 확인 / 담당: 2팀 |

8. 34일차  9/4(금)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 오늘 주제 | 개선 전략 및 실행 방안 도출 |
| 참석 |  |
| 불참 · 사유 |  |
| 오늘의 트랙 | A 재검증 / B 확보·대체 (해당에 표시) |
| 오늘 제출한 산출물 |  |

8-1. 오늘의 판단 기록

| 판단 | 근거 위치 | 담당 | 막힌 것 |
| --- | --- | --- | --- |

8-2. 다음 날로 넘기는 것

| 넘기는 항목 | 필요한 것 · 담당 |
| --- | --- |

9. 35일차  9/7(월)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 오늘 주제 | 대시보드 고도화 |
| 참석 |  |
| 불참 · 사유 |  |
| 오늘의 트랙 | A 재검증 / B 확보·대체 (해당에 표시) |
| 오늘 제출한 산출물 |  |

9-1. 오늘의 판단 기록

| 판단 | 근거 위치 | 담당 | 막힌 것 |
| --- | --- | --- | --- |

9-2. 다음 날로 넘기는 것

| 넘기는 항목 | 필요한 것 · 담당 |
| --- | --- |

10. 36일차  9/8(화)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 오늘 주제 | 최종 발표자료 고도화 |
| 참석 |  |
| 불참 · 사유 |  |
| 오늘의 트랙 | A 재검증 / B 확보·대체 (해당에 표시) |
| 오늘 제출한 산출물 |  |

10-1. 오늘의 판단 기록

| 판단 | 근거 위치 | 담당 | 막힌 것 |
| --- | --- | --- | --- |

10-2. 다음 날로 넘기는 것

| 넘기는 항목 | 필요한 것 · 담당 |
| --- | --- |

11. 37일차  9/9(수)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 오늘 주제 | 최종 발표 및 마감 |
| 참석 |  |
| 불참 · 사유 |  |
| 오늘의 트랙 | A 재검증 / B 확보·대체 (해당에 표시) |
| 오늘 제출한 산출물 |  |

11-1. 오늘의 판단 기록

| 판단 | 근거 위치 | 담당 | 막힌 것 |
| --- | --- | --- | --- |

11-2. 다음 날로 넘기는 것

| 넘기는 항목 | 필요한 것 · 담당 |
| --- | --- |

12. 37일차 개인 기여 기술서와의 연결

37일차에 팀원 각자가 개인 기여 기술서를 쓴다. 그때 이 문서를 근거로 쓴다.

| 기여 기술서 항목 | 이 문서에서 가져오는 곳 |
| --- | --- |
| 맡은 역할 | 각 일차 5-1 담당 칸에 본인 이름이 적힌 항목 |
| 수행한 작업 | 그 항목의 판단 칸 내용 |
| 근거 | 그 항목의 근거 위치 칸 |
| 해결한 문제 | 전날 막힌 것 칸에 있었고 다음 날 해결된 항목 |

| 확인 | 7일간 담당 칸에 본인 이름이 한 번도 없으면 기여 기술서에 쓸 근거가 없다. 매일 확인한다. |
| --- | --- |