데이터 증강 계획서

1,000명 → 10,000명 의도 세그먼트 기반 A/B 시뮬레이션 재설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 일본 여행객 호텔 검색 의도·결과 비교 및 이탈 요인 대시보드 |
| 기준 | 2026-09-03 v03 비식별 원본 + 관측형 합성 1,000명 QA 교정본 |
| 확장 규모 | 10,000명: 대조군 5,000명 + 실험군 5,000명 |
| 설계 단위 | 사용자 의도 세그먼트 → 검색 행동 → 0건 반응 → 회복·상세진입 |
| 문서 상태 | 통합 재설계 작업본 v01 / 실제 생성 전 게이트 승인 필요 |

핵심 결정 이번 10,000명 확장은 단순 복제가 아니라, 같은 의도 세그먼트 구성을 가진 대조군과 실험군을 비교하는 검색 행동 시뮬레이션으로 설계한다.

※ 본 문서는 2026-09-02 증강계획, 09-03 인사이트 실습, 09-04 2팀 개선안·Power BI 구성안과 교수 피드백을 통합한다.

# 1. 재설계 목적과 범위

1,000명 파일럿은 원본 세션 분포를 유지하는 관측형 합성 가능성을 검증했다. 10,000명 단계에서는 관측형 데이터만 늘리지 않고, 34일차 개선안이 어떤 의도의 사용자에게 효과적일지를 비교할 수 있는 대조군·실험군 시뮬레이션으로 확장한다.

1차 목표: 0건 검색 후 결과가 1건 이상 나오는 결과 회복

2차 목표: 회복된 검색에서 호텔 상세 진입

분석 목표: 전체 평균이 아니라 의도 세그먼트별 개선 효과와 불확실성 확인

비목표: 시뮬레이션을 실제 서비스 A/B 실험 결과로 표현하지 않음

# 2. 현재 기준선과 승인 조건

| 구분 | 현재 기준 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 원본 분석 | SEARCH 296건, 0건 147건, 세션 43개, 연결 사용자 41명 | 기준선 |
| 1,000명 파일럿 | 1,000세션·6900검색; 핵심 지표 절대차 최대 0.106%p | QA PASS |
| 1,000명 DB 크기 | 현재 약 93MB | 미충족 |
| 선행 경량화 | VACUUM 포함 20MB 이하 목표 | 10,000명 전 필수 |
| 10,000명 DB | 150MB 이하 목표 | 생성 후 게이트 |
| 표본 설계 | control 5,000 + treatment 5,000; sample_set_type 필수 | 교수 조건 |
| 희소 표본 | 지속 실패 4.7%, 검색어 수정 상세진입 n=10 | 불확실성 관리 |

중단 게이트 G0 1,000명 DB를 20MB 이하로 경량화하고 재생성·재QA하기 전에는 10,000명 생성을 시작하지 않는다.

## 2.1 원본 v03 DB 기준

증강 확률의 출발점은 합성 1,000명이 아니라 2026-09-03 v03 원본 DB다. USER 89명 중 검색에 연결된 활성 사용자는 41명, 검색 세션은 43개, 검색은 296건이다. 0건을 한 번 이상 경험한 사용자는 27명, 세션은 28개다.

| 기준 | 분자/분모 | 비율 | 10,000명 설계 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0건 검색 | 147/296 검색 | 49.7% | 검색 단위 기준선 |
| 0건 경험 사용자 | 27/41명 | 65.9% | 사용자 단위 실험 진입 확률 |
| 0건 경험 세션 | 28/43세션 | 65.1% | 세션 단위 QA |

합성 1,000명은 원본 구조를 재현했는지 확인하는 QA 표본으로만 사용한다. 10,000명의 세그먼트 비중·행동 확률은 원본 41명·43세션·296검색을 기준으로 추정하고 소표본 불확실성을 함께 반영한다.

## 2.2 원본 0건 사용자의 필터 상태

| 첫 0건 필터 상태 | 사용자 | 27명 내 비중 | 설계 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| 가격+옵션 수 복합 설정 | 17명 | 63.0% | 두 완화안의 순서·조합 검증 |
| 가격·옵션 수 제한 없음 | 7명 | 25.9% | 지역 확대·검색어 수정 후보 |
| 옵션 수만 설정 | 2명 | 7.4% | 요구 옵션 수 줄이기 |
| 가격만 설정 | 1명 | 3.7% | 가격 범위 확대 |

구분 필수 필터 상태와 추정 의도는 실험 전 분류이고, SG1~SG4는 실험 후 판정하는 검색·전환 성과 결과군이다.

# 3. 전체 실험 구조

10,000명은 세그먼트마다 5,000명을 만드는 구조가 아니다. 전체를 5,000명씩 나누고, 두 집단 안에 같은 세그먼트 비율을 배치한다.

| 단계 | 대조군 5,000명 | 실험군 5,000명 |
| --- | --- | --- |
| 기본 프로필 | 동일한 의도·지역·검색 여건 분포 | 동일한 의도·지역·검색 여건 분포 |
| 0건 화면 | 기존 관측형 반응 | 의도에 맞는 개선안 노출 |
| 사용자 행동 | 자연 재검색·반복·이탈 | 제안 선택·조건 변경·재검색 |
| 결과 | 회복·상세진입 | 회복·상세진입 |
| 식별 컬럼 | sample_set_type=control | sample_set_type=treatment |

공정한 비교 의도 세그먼트·지역·초기 필터 조건은 두 군에서 같게 맞추고, 실험군에서만 개선안 노출과 선택 확률이 달라지게 한다.

# 4. 의도 세그먼트 정의

세그먼트는 실험 후 발생한 행동으로 정의하지 않는다. 생성 시점에 사용자의 탐색 성향과 우선순위를 잠재 의도로 부여하고, 조건 변경은 그 뒤에 나오는 관측 행동으로 생성한다.

| intent_segment | 의도 정의 | 생성할 행동 경향 | 실험군 주 제안 |
| --- | --- | --- | --- |
| condition_keeper | 원하는 조건을 쉽게 포기하지 않음 | 동일 조건 반복·조건 강화 가능성 상승 | 반복 경고 + 대안 비교 |
| location_flexible | 위치를 넓혀서라도 숙소를 찾음 | 인접지역·대체지역 선택 | 지역 확대 |
| budget_flexible | 예산을 조정해 결과를 찾음 | 최대가격 상향·가격 필터 해제 | 가격 범위 확대 |
| option_count_flexible | 요구 옵션 수를 줄일 수 있음 | 옵션 수 감소 | 요구 옵션 수 줄이기 |
| query_reframer | 검색 표현이 문제라고 판단함 | 검색어 수정·연관어 선택 | 연관 검색어·자동완성 |
| rapid_resolver | 여러 조건을 빠르게 바꿔 결과를 찾음 | 지역·가격·필터 복합 변경 | 회복 가능성 상위 제안 |

중요: 의도는 행동을 강제하는 답이 아니라 행동 확률을 바꾸는 잠재 요인이다. 현재 DB에는 구체적 편의시설 종류가 없고 옵션 수만 있으므로, '편의시설 해제'가 아니라 '요구 옵션 수 감소'로 생성한다.

## 4.1 실험 후 검색·전환 성과 결과군

| 코드 | 결과군 | 판정 기준 | 실험 해석 |
| --- | --- | --- | --- |
| SG1 | 직접 성공형 | 첫 검색 결과≥1, 세션 내 상세진입 | 0건 처치 전 기준선 |
| SG2 | 결과 노출·미선택형 | 첫 검색 결과≥1, 상세진입 없음 | 정렬·추천 개선 후보 |
| SG3 | 재검색 회복형 | 첫 검색 0건 후 후속 검색에서 결과 발생 | 실험군에서 증가 목표 |
| SG4 | 지속 실패형 | 첫 검색 0건, 세션 종료까지 미회복 | 실험군에서 감소 목표 |

# 5. 세그먼트 비율 산정 방법

기존 DB에는 추정 의도가 직접 기록되지 않았다. 원본 검색 사용자 41명의 초기 필터 상태·이전 행동만을 신호로 사용해 추정 의도를 확률적으로 부여한다. SG1~SG4는 의도 부여에 사용하지 않고 처치 후 결과로만 판정한다.

| 입력 신호 | 활용 방법 | 제약 |
| --- | --- | --- |
| 초기 검색 의도 | LOCATION_ONLY 28.4%, PRICE 3.0%, QUALITY_FILTER 1.0%, AMENITY 10.5%, MIXED 57.1% 분포를 교정 근거로 사용 | 이 코드와 사용자 의도는 동일하지 않음 |
| 0건 후 첫 행동 | 동일 조건, 지역 변경, 검색어 변경, 조건 완화, 강화, 복합 신호 | 사후 행동을 그대로 세그먼트명으로 사용 금지 |
| 세션 탐색성 | 검색 횟수, 변경 다양성, 최종 회복 여부 | 0건 발생 후 검색 횟수를 인과로 강제하지 않음 |
| 지역·조건 | 지역, 가격, 옵션 수 강도를 함께 보정 | 희소 셀은 인접 범주 병합 또는 불확실성 확대 |

1차: 행동 신호 기반 확률 점수를 계산한다.

2차: 사용자당 intent_segment 1개를 seed 기반으로 추출한다.

3차: 산출된 비율을 control·treatment에 동일하게 층화 배정한다.

4차: 세그먼트 비율을 ±5%p 변경해 전체 결론의 민감도를 확인한다.

# 6. 세그먼트별 A/B 시나리오

| 세그먼트 | 대조군 | 실험군 처치 | 주 KPI | 34일차 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 조건 고수형 | 기존 재검색 | 동일 조건 반복 감지 + 완화 선택지 | 반복률↓, 회복률↑ | 동일 조건 53건 회복 0% |
| 위치 유연형 | 자연 지역 변경 | 인접지역 선택지 우선 노출 | 지역 선택률, 회복률 | 지역 변경 회복 10/24=41.7% |
| 예산 유연형 | 자연 가격 변경 | 가격 범위 확대 선택지 | 선택률, 조건변경률, 회복률 | 가격 설정 검색 0건률 72.6% |
| 옵션 수 유연형 | 자연 옵션 수 감소 | 요구 옵션 수 줄이기 | 선택률, 회복률 | 옵션 수 조건별 재계산 |
| 표현 수정형 | 자연 검색어 수정 | 연관 검색어 10개·자동완성 | 수정률, 회복률, 상세진입률 | 상세진입 3/10=30%; 고불확실 |
| 빠른 해결형 | 자연 복합 변경 | 예상 회복 순위 1개씩 단계 제안 | 첫 회복, 최종 회복 | 즉시 17.1%, 세션 최종 75.0% |

※ 17.1%는 0건→다음 검색 전이 140건, 75.0%는 0건 경험 세션 28개가 분모다. 두 비율을 17.1%→75.0% 상승으로 표현하지 않는다.

# 7. 효과 가정과 불확실성

실험군의 성과를 하나의 고정값으로 만들지 않는다. 각 세그먼트에서 기준 회복확률을 추정하고, 개선안의 상승폭을 보수·기준·낙관 세 시나리오로 나눈다.

| 구분 | 효과 가정 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 보수 | 세그먼트별 회복률 +2~3%p | 제안을 봐도 반응이 작은 경우 |
| 기준 | 세그먼트별 회복률 +5~8%p | 합리적인 기대 효과 |
| 낙관 | 세그먼트별 회복률 +10~15%p | 맞춤 제안 반응이 큰 경우 |

위 범위는 확정 성과가 아니라 시뮬레이션 시작값이다. 세그먼트별 표본수와 기준율을 보고 파라미터 표에서 별도 승인한다.

| 불확실성 원인 | 처리 | 대시보드 표시 |
| --- | --- | --- |
| 기준 표본이 작음 | 비율에 Beta(1,1) 사전분포를 적용해 후험분포 추정 | 평균 + 95% 불확실성 구간 |
| 검색어 수정 n=10 | 효과 분포를 넓게 설정; 우선순위 확정 금지 | 고불확실 배지 |
| 지속 실패 4.7% | 복제로 성공 케이스를 인위 생성하지 않음 | 표본 n·신뢰구간 병기 |
| 의도 비율 미지 | 비율 ±5%p 민감도 분석 | 세그먼트 구성 슬라이서 |
| 난수 편동 | 시나리오별 최소 1,000회 Monte Carlo 반복 | 승산확률·효과 범위 |

# 8. 시뮬레이션 판정 지표

| KPI | 계산식 | grain | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0건 후 결과 회복률 | 결과≥1 후속 검색 / 0건 후 후속 검색 | 전이 | 1차 성공 |
| 제안 선택률 | 제안 선택 / 제안 노출 | 노출 | 중간 반응 |
| 조건 변경률 | 조건을 넓힌 후속 검색 / 제안 노출 0건 검색 | 노출/검색 | 행동 변화 |
| 동일 조건 반복률 | 동일 조건 후속 검색 / 0건 후 후속 검색 | 전이 | 감소 목표 |
| 호텔 상세진입률 | 회복 후 detail 존재 전이 / 회복 전이 | 전이 | 2차 성공 |
| 예약 완료율 | booking_complete 검색 / 상세진입 검색 | 검색/예약 | 최종 성과·출처 확정 필요 |
| 세션 최종 회복률 | 마지막 검색 결과≥1 세션 / 0건 경험 세션 | 세션 | 최종 결과 |

전체 A/B 효과와 세그먼트별 A/B 효과를 모두 계산한다.

차이(%p), 상대증감(%), 95% 구간, treatment 우세 확률을 함께 표시한다.

세그먼트별 여러 비교는 탐색적 결과로 표시하고, 여러 비교 보정 여부를 주석으로 남긴다.

# 9. 데이터 모델 확장

| 컬럼 | 값 예시 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| sample_set_type | control / treatment | 전체 A/B 구분 |
| intent_segment | condition_keeper / location_flexible / … | 사전 의도 세그먼트 |
| intent_assignment_prob | 0~1 | 의도 부여 확률 추적 |
| observed_behavior | same / region / price / rating / amenity / query / mixed | 실제 재검색 행동 |
| treatment_policy | none / personalized_zero_result | 적용 정책 |
| suggestion_type | region_expand / price_relax / rating_relax / … | 노출 선택지 |
| suggestion_exposed | 0 / 1 | 노출 여부 |
| suggestion_selected | 0 / 1 | 선택 여부 |
| result_recovered | 0 / 1 | 후속 검색 결과≥1 |
| hotel_detail_entered | 0 / 1 | 회복 후 상세진입 |
| scenario_type | conservative / base / optimistic | 효과 가정 |
| simulation_run_id | SIM_BASE_0001 | 반복 실행 구분 |
| random_seed | 20260904 | 재현성 |

권장 구조: USER에 intent_segment, 실험 배정 테이블에 sample_set_type, ActionEvent에 노출·선택, SearchTransition에 observed_behavior·result_recovered, SessionSummary에 outcome_segment(SG1~SG4)를 저장한다. 예약은 booking_complete 이벤트의 search_id로 연결한 브리지를 별도로 둔다.

# 10. 생성 파이프라인

| 순서 | 작업 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| G0 | 1,000명 DB 구조 점검 → 인덱스·중복 결과 최소화 → VACUUM | 20MB 이하, QA 재PASS |
| G1 | 1,000명 사용자에 의도 확률 점수·세그먼트 부여 | 전수 1개 의도, 신호·seed 기록 |
| G2 | 10,000명 기본 프로필 생성 | 단순 ID 복제 없음, 분포 QA |
| G3 | 세그먼트 층화 후 5,000/5,000 배정 | 군 간 세그먼트·지역·조건 균형 |
| G4 | 대조군 관측형, 실험군 맞춤 제안 행동 생성 | 처치 외 파라미터 동일 |
| G5 | 3개 시나리오·각 1,000회 반복 시뮬레이션 | run_id·seed·가정 추적 가능 |
| G6 | PK/FK·시간순서·플래그·지표·용량 QA | DB 150MB 이하, 오류 0건 |
| G7 | Power BI 분석 마트·매니페스트 생성 | 분모·grain·가정 주석 완료 |

# 11. 단순 복제 방지 규칙

원본 세션 하나를 그대로 반복하지 않고, 사용자 속성·의도·지역·필터·행동을 조건부 확률로 새로 추출한다.

원본의 희소 결과를 단순히 10배 복사해 신뢰도가 높아졌다고 표현하지 않는다.

실험군의 성공을 임의로 확정하지 않고, 노출→선택→변경→회복→상세진입 각 단계를 확률적으로 생성한다.

모든 시나리오는 설정 파일, 버전, seed, 소스 해시, 실행 시간을 매니페스트에 남긴다.

# 12. 데이터 품질·DB 게이트

| 게이트 | 검증 항목 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| 용량 | 1,000명 VACUUM 후 / 10,000명 생성 후 | ≤20MB / ≤150MB |
| 무결성 | USER→SEARCH→FILTER→RESULT→EVENT PK/FK | 고아키·중복키 0건 |
| 균형 | control/treatment 세그먼트·지역·초기조건 | 사전 정의 허용차 이내 |
| 품질 플래그 | invalid_stay_date_flag, click_in_result_flag | 도메인·필터 규칙 준수 |
| 행동 논리 | 노출 전 선택, 회복 전 상세진입, 시간 역전 | 논리 위반 0건 |
| 재현성 | 동일 config·seed 재실행 | 핵심 지표·해시 일치 |

v03 품질 규칙: 숙박 날짜 지표는 invalid_stay_date_flag=0만 사용하고, 노출 기반 클릭률은 hotel_click 중 click_in_result_flag=1만 사용한다. 행동 존재 분석에서는 예외 행을 삭제하지 않고 한계를 표시한다.

# 13. Power BI 대시보드 연결

| 페이지 | 핵심 질문 | 주요 시각화 |
| --- | --- | --- |
| 01 Overview | 전체 A/B 결과와 사업적 판단은? | 회복률·상세진입률 차이, 95% 구간, 승산확률 |
| 02 세그먼트 현황 | 10,000명은 어떤 의도로 구성됐나? | 세그먼트 비율, 지역·조건 구성, A/B 균형 |
| 03 세그먼트별 A/B | 어떤 의도군에서 개선 가능성이 높은가? | 효과 크기 포레스트 플롯, 분자·분모 툴팁 |
| 04 행동 퍼널 | 노출부터 상세진입까지 어디서 줄었나? | 노출→선택→변경→회복→상세짅입 |
| 05 시나리오·불확실성 | 가정이 바뀌어도 결론이 유지되나? | 보수·기준·낙관 선택, 분포·구간, 민감도 |
| 06 QA·한계 | 결과를 믿을 수 있는가? | DB 용량, 균형, 무결성, 희소표본, 가정 배지 |

공통 슬라이서: sample_set_type, intent_segment, scenario_type, 지역, 기간, simulation_run_id

모든 비율 툴팁: 분자, 분모, grain, 세그먼트 n, 95% 구간, 시뮬레이션 가정

실제 관측값과 시뮬레이션 결과를 색·배지로 구분

# 14. 실행 일정과 산출물

| 단계 | 예상 기간 | 주요 산출물 | 승인 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 경량화 | 0.5~1일 | VACUUM 포함 생성기, 20MB 이하 DB | G0 |
| 2. 의도 설계 | 0.5~1일 | 의도 사전, 행동 확률표, 비율 민감도 | G1 |
| 3. 10,000명 생성 | 1~2일 | control/treatment DB, config, manifest | G2~G4 |
| 4. 반복 시뮬레이션 | 1일 | 시나리오별 run 결과, 신뢰구간 | G5 |
| 5. QA·Power BI | 1~2일 | QA 보고서, 분석 마트, 대시보드 | G6~G7 |

# 15. 최종 의사결정 규칙

| 결과 | 판정 | 후속 행동 |
| --- | --- | --- |
| 전체·주요 세그먼트에서 회복 가능성 높음 | 후속 실제 A/B 후보 | 로깅 보강 후 소규모 라이브 실험 |
| 일부 세그먼트만 개선 | 선택적 적용 | 해당 의도군 대상 개인화 검토 |
| 평균은 개선, 세그먼트별 편차 큰 경우 | 전체 적용 보류 | 부정 효과 세그먼트 제외 규칙 설계 |
| 95% 구간이 0을 넓게 포함 | 결론 보류 | 표본·로그 확대 후 재검증 |
| 가정 변경에 따라 결론 역전 | 민감한 시뮬레이션 | 확정적 추천 금지, 가정 보완 |

발표용 한 문장 1,000명 관측형 파일럿을 통과한 후, 동일한 의도 세그먼트 구성의 대조군 5,000명과 실험군 5,000명을 생성해 34일차 개선안의 세그먼트별 효과와 불확실성을 비교한다.

# 부록 A. 반드시 남길 실행 파라미터

| 분류 | 필수 항목 |
| --- | --- |
| 출처 | source_db_sha256, parent_manifest_sha256, dataset_version |
| 생성 | generation_version, config_version, random_seed, generated_at |
| 표본 | n_users, n_sessions, sample_set_type, intent_segment_share |
| 실험 | treatment_policy, scenario_type, uplift_assumption, simulation_runs |
| QA | DB size, row counts, key violations, balance checks, metric checks |

# 부록 B. 참고 문서

호텔검색_데이터증강계획서_세그먼트가설중심_20260902_v06_현행본_296건기준.docx

BI시각화_33일차_2팀프로젝트실습_해답_20260903_v03_제출본.docx

BI시각화_34일차_2팀_기초실습_문제-2_20260904_v01_제출본.docx

BI시각화_34일차_2팀프로젝트실습_해답_20260904_v01_제출본.docx

일본호텔검색_PowerBI대시보드_구성안_20260904_v01_작업본.docx

호텔검색_관측형합성1000명_QA교정결과_260903_1745_02.xlsx 및 교정 매니페스트

호텔검색_데이터품질갱신안내_20260903_v01_현행본.md / data_quality_manifest.json